DOCUMENTO (Q)

Planeamento de Ensaios em Ambiente Operacional

Modelo de Controle de Projetos de Inovação CRIE   |   Fase TRL6

Preencher após o encerramento do TRL5 — Documento P entregue e decisão de avanço confirmada pela curadoria CRIE.

| Código do Projeto | [TRL6-XXXX-YYYY] |
| --- | --- |
| Nome do Projeto / Tecnologia |  |
| Inventor / Proponente |  |
| Data de Submissão | [dd/mm/aaaa] |
| Versão do Documento | v1.0 |
| Referência ao Documento P | v[ ] de [dd/mm/aaaa] — TRL5 encerrado |
| Protótipo de referência | [Designação / versão validada no Documento P] |

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

O TRL6 é a fronteira entre a tecnologia que funciona e o produto que o mercado aceita. No TRL5, os testes aconteceram em ambiente relevante — próximo do uso real mas ainda controlado pelo proponente. No TRL6, os testes acontecem no ambiente operacional do cliente — com as variáveis reais, o ritmo real e as exigências reais de quem vai usar ou comprar a tecnologia.

A diferença não é só de grau — é de perspectiva. O TRL5 responde à pergunta do inventor: "a minha tecnologia funciona?". O TRL6 responde à pergunta do mercado: "esta tecnologia resolve o meu problema, no meu contexto, a um custo que faz sentido para mim?".

O cliente piloto ou parceiro operacional identificado neste documento precisa estar confirmado antes do início dos ensaios. Um TRL6 sem cliente real não é TRL6 — é uma extensão do TRL5 com outro nome.

1. O QUE MUDA DO TRL5 PARA O TRL6

| Dimensão | TRL5 — Ambiente Relevante | TRL6 — Ambiente Operacional |
| --- | --- | --- |
| Quem controla o ambiente | O proponente controla as condições de teste | O cliente ou operador controla — o proponente adapta |
| Variáveis externas | Minimizadas ou controladas | Reais, imprevisíveis, do dia a dia da operação |
| Quem avalia o desempenho | O proponente mede vs. KPIs próprios | O cliente avalia se o produto resolve o problema dele |
| Escala | Protótipo em quantidade de teste | Lote piloto em escala próxima da comercial |
| Critério de sucesso | Atingir os KPIs definidos no Documento N | Ser aceite pelo cliente como solução viável |
| Risco dominante | Técnico — a tecnologia funciona? | Mercado — o cliente adota? O preço faz sentido? |

2. DEFINIÇÃO DO AMBIENTE OPERACIONAL

Descrever onde e em que condições os ensaios do TRL6 vão acontecer. O ambiente operacional deve ser suficientemente representativo das condições reais de uso final para que os resultados tenham valor preditivo de mercado.

| Tipo de ambiente operacional | ☐ Cliente industrial ☐ Frota de transporte ☐ Ambiente de construção / obra ☐ Processo agroindustrial ☐ Outro: |
| --- | --- |
| Descrição do ambiente | [Descrever as condições operacionais reais onde os testes vão acontecer] |
| Localização |  |
| Período previsto dos ensaios | [dd/mm/aaaa] a [dd/mm/aaaa] — [ ] semanas / meses |
| Volume / escala de operação | [Quantidade de produto, equipamentos envolvidos, ou área de aplicação] |
| Diferença em relação ao TRL5 | [O que este ambiente tem de diferente e mais exigente que o ambiente relevante do TRL5] |
| O ambiente é representativo do uso comercial final? | ☐ Sim — justificar ☐ Parcialmente — indicar diferenças ☐ Não — justificar a escolha |

2.1 Condições operacionais específicas

Descrever as variáveis do ambiente que o proponente não controla e que vão influenciar os resultados — variação de temperatura, carga de operação, ciclos de uso, interferências externas.

[Descrever as condições operacionais reais que tornam este ambiente relevante para a validação de mercado — variáveis não controladas, ritmo de operação, exigências do cliente]

3. CLIENTE PILOTO E PARCEIROS OPERACIONAIS

O cliente piloto é o elemento central do TRL6. Sem um cliente real que opere a tecnologia nas suas condições reais e que avalie o resultado, não há validação de mercado — há apenas um TRL5 em ambiente diferente.

Listar todos os clientes, parceiros operacionais e avaliadores envolvidos. Pelo menos um cliente piloto confirmado é obrigatório para iniciar os ensaios.

|  | Cliente / Parceiro | Sector / Perfil | Papel no Piloto | Status | Acordo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [Nome / empresa] | [Sector / perfil] | [Papel no piloto — usuário, avaliador, co-desenvolvedor] | ☐ Confirmado ☐ Em negociação ☐ Identificado | [Tipo de acordo] |
| 02 | [Nome / empresa] | [Sector / perfil] | [Papel no piloto — usuário, avaliador, co-desenvolvedor] | ☐ Confirmado ☐ Em negociação ☐ Identificado | [Tipo de acordo] |
| 03 | [Nome / empresa] | [Sector / perfil] | [Papel no piloto — usuário, avaliador, co-desenvolvedor] | ☐ Confirmado ☐ Em negociação ☐ Identificado | [Tipo de acordo] |
| 04 | [Nome / empresa] | [Sector / perfil] | [Papel no piloto — usuário, avaliador, co-desenvolvedor] | ☐ Confirmado ☐ Em negociação ☐ Identificado | [Tipo de acordo] |

3.1 Comprometimento do cliente piloto

Descrever o que o cliente piloto se comprometeu a fornecer — acesso ao ambiente, dados de operação, tempo de equipa, feedback estruturado. Um cliente que apenas "aceita receber" o produto não é um cliente piloto — é um utilizador passivo.

[Descrever o que o cliente piloto vai fornecer activamente ao processo — acesso, dados, feedback, tempo de equipa, critérios de avaliação próprios]

3.2 Critérios de avaliação do cliente

Para além dos KPIs técnicos definidos pelo proponente, o cliente piloto tem os seus próprios critérios de avaliação. Documentar esses critérios antes dos ensaios é essencial — são eles que determinam se o produto será adoptado.

|  | Critério do Cliente | O que significa para ele "sucesso" | Como vai medir / avaliar |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |

4. KPIS DE DESEMPENHO OPERACIONAL

Os KPIs do TRL6 têm uma natureza diferente dos KPIs do TRL5. Para além dos indicadores técnicos, incluem indicadores de valor percebido pelo cliente — custo, produtividade, facilidade de adopção. Ambos precisam ser definidos antes dos ensaios.

Incluir os KPIs técnicos herdados do TRL5 que ainda precisam de ser confirmados em escala, mais os KPIs de valor de mercado que o TRL5 não cobriu.

|  | Indicador | Unidade | Meta mínima | Meta ideal | Método | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 01 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |
| KPI 02 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |
| KPI 03 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |
| KPI 04 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |
| KPI 05 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |
| KPI 06 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |
| KPI 07 | [Nome / descrição do indicador] | [Unidade] | [Meta mínima aceitável] | [Meta ideal] | ☐ Ensaio ☐ Medição ☐ Observação | [norma / método] |

4.1 Critério de avanço para TRL7

| KPIs técnicos mínimos a atingir | [Quantos e quais KPIs técnicos precisam ser confirmados em ambiente operacional] |
| --- | --- |
| Critério de aceitação do cliente | [O que o cliente piloto precisa concluir — adopção, intenção de compra, validação formal] |
| Critério de retorno (não avança) | [O que acontece se os KPIs não forem atingidos ou o cliente rejeitar o produto] |

5. DIMENSIONAMENTO DO LOTE PILOTO

O TRL6 exige produção em escala próxima da comercial — não apenas unidades de teste. O lote piloto deve ser suficientemente grande para cobrir o período de ensaios, permitir variação de condições e fornecer amostras para análise.

| Volume do lote piloto |  |
| --- | --- |
| Método de produção do lote | ☐ Processo de laboratório escalado ☐ Planta piloto ☐ Linha de produção parcial |
| Rastreabilidade do lote | ☐ Garantida — identificação: [lote/data] ☐ Parcial ☐ Não há |
| Custo total do lote piloto | R$ [ ] |
| Local de produção |  |
| Responsável pela produção do lote |  |
| Referência ao Documento R | O Documento R vai registar as evidências de produção deste lote |

6. CRONOGRAMA DO TRL6

Indicar as etapas principais e os prazos. O Documento R (produção do lote) e o Documento S (infraestrutura) devem ser submetidos em paralelo com os ensaios.

|  | Etapa | Prazo Estimado | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Confirmação do cliente piloto e acordo formal | [dd/mm/aaaa] |  |
| 02 | Produção do lote piloto (Documento R) | [dd/mm/aaaa] |  |
| 03 | Definição da rota de escalonamento (Documento S) | [dd/mm/aaaa] |  |
| 04 | Início dos ensaios em ambiente operacional | [dd/mm/aaaa] |  |
| 05 | Avaliação intermédia com o cliente | [dd/mm/aaaa] |  |
| 06 | Recolha de feedback e ajustes | [dd/mm/aaaa] |  |
| 07 | Avaliação final e decisão do cliente | [dd/mm/aaaa] |  |
| 08 | Encerramento do TRL6 — relatório final | [dd/mm/aaaa] |  |

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

O proponente declara que os KPIs e critérios de avaliação definidos neste documento foram estabelecidos antes do início dos ensaios em ambiente operacional, e que o cliente piloto identificado confirmou a sua participação e os seus critérios de avaliação.

| Inventor / Proponente — Assinatura |  | Local e Data |
| --- | --- | --- |

CRIE — Centro RodOil de Inovação em Energia  |  Documento (Q) — Modelo v1.0  |  Fase TRL6